NextPlay

PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL

O teu próximo nivel começa aqui

Curso Técnico de

Gestão e Programação de Sistemas Informáticos

Tomás Xavier Marques Tojeiro, 12E, 23

Quatro de Novembro de Dois Mil e Vinte Cinco

Agrupamento de Escolas da Batalha

- Identificação do tema/título do projeto

A NextPlay é uma aplicação inovadora desenvolvida para otimizar a gestão desportiva, conectando jogadores, treinadores e equipas num único ecossistema digital. A plataforma integra funcionalidades de comunicação em tempo real, análise estatística, acompanhamento de treinos e jogos, e gestão de desempenho individual e coletivo.

- Introdução e objetivos do projeto

Introdução

Nos últimos anos, o desporto tem evoluído não só no campo, mas também no digital. As equipas e atletas necessitam de ferramentas tecnológicas que lhes permitam acompanhar dados de desempenho, planear treinos e comunicar de forma mais eficiente.

A NextPlay surge com o propósito de preencher essa necessidade, oferecendo uma solução moderna e acessível que centraliza toda a informação desportiva num só local. A aplicação combina design intuitivo com análise inteligente, contribuindo para a melhoria do desempenho individual e coletivo.

Objetivos gerais e específicos

- Objetivo geral:
Desenvolver uma aplicação multiplataforma que melhore a comunicação e a gestão desportiva entre jogadores, treinadores e equipas.

- Objetivos específicos:

  - Criar perfis personalizados para atletas e equipas;

  - Permitir o registo e análise de treinos e jogos;

  - Gerar estatísticas automáticas de desempenho;

  - Incluir chat em tempo real com suporte a texto, voz e imagem;

  - Fornecer relatórios de evolução e rankings de jogadores;

  - Garantir uma interface moderna e responsiva, com foco na usabilidade.

- Escopo do Projeto

O projeto abrange o desenvolvimento de uma aplicação móvel destinada a jogadores, treinadores e olheiros, e de um website de divulgação responsável por apresentar as funcionalidades, missão e vantagens da aplicação.
O escopo inclui:

- Desenvolvimento da aplicação móvel com funcionalidades de comunicação entre utilizadores.

- Implementação de ferramentas de análise de desempenho dos jogadores, com métricas e indicadores.

- Criação de perfis para jogadores, treinadores e olheiros.

- Sistema de comentários, discussão e partilha de conteúdos desportivos.

- Website institucional para divulgação da aplicação e apresentação das suas funcionalidades.

- Base de dados para armazenar informação dos utilizadores e das interações.

- Testes, documentação e apresentação final.

- Levantamento de requisitos

Requisitos Funcionais

- O sistema deve permitir registo e login para jogadores, treinadores e olheiros.

- Deve permitir criar e atualizar perfis individuais.

- Deve permitir publicar e comentar conteúdos relacionados com treinos, jogos e transferências.

- Deve permitir analisar desempenho através de métricas inseridas pelos utilizadores (ex.: minutos jogados, remates, eficácia, intensidade, etc.).

- Deve apresentar recomendações de melhoria com base nos dados registados pelo jogador.

- O website deve apresentar informações sobre a app, screenshots, funcionalidades e contactos.

Requisitos Não Funcionais

- Usabilidade: interface simples, intuitiva e acessível a utilizadores com diferentes níveis de experiência.

- Segurança: proteção de dados sensíveis, autenticação segura e encriptação de passwords.

- Desempenho: carregamento rápido das páginas e respostas em tempo aceitável.

- Compatibilidade: funcionamento em Android e através de browser no website.

- Escalabilidade: capacidade de suportar aumento do número de utilizadores.

- Atividades do Projeto

Pesquisa e análise de mercado

Definição dos requisitos

Criação de wireframes e protótipo inicial de design

Desenvolvimento do website de divulgação

Modelação da base de dados

Desenvolvimento da aplicação móvel

Desenvolvimento do backend

Integração das funcionalidades e testes

Correção de erros e otimização

Produção da documentação técnica e relatório final

Preparação da apresentação e defesa da PAP

- Tecnologias e Ferramentas

- Linguagens: JavaScript, TypeScript

- Frameworks:

  - Aplicação: React Native

  - Website: React.js / Next.js

- Backend: Node.js + Express

- Base de Dados: MySQL

- Ferramentas de Desenvolvimento: Visual Studio Code, GitHub, Supabase

- Design: Figma

- Gestão do Projeto: GanttProject

- Alojamento: Vercel, Render e Supabase

Justificação das escolhas:

- React Native permite desenvolver para Android rapidamente e com excelente performance.

- React.js garante um website rápido e moderno.

- MySQL oferece boa organização e segurança dos dados.

- VS Code e GitHub são padrões da indústria e facilitam o trabalho e controlo de versões.

- Plano de Desenvolvimento e Alocação de Recursos

O projeto será dividido por fases (mais detalhado no ficheiro .gan):

- Outubro – Novembro (2025): planeamento, requisitos e protótipos.

- Dezembro – Janeiro: desenvolvimento inicial + 1.º protótipo.

- Fevereiro – Maio: desenvolvimento avançado, testes e 2.º protótipo.

- Maio – Junho: finalização, documentação e entrega.

- Julho: apresentação da PAP.

Recursos Alocados:

- Equipa: desenvolvimento individual.

- Hardware: computador pessoal e smartphone para testes.

- Software: ferramentas gratuitas ou versões community.

- Alojamento: serviços cloud gratuitos.

- GanttProject: usado para criar o cronograma e o ficheiro .gan obrigatório.

- Estrutura Geral do Sistema

Arquitetura Geral

O sistema será estruturado em três camadas principais:

- Frontend (App e Website)

  - Interfaces com as quais o utilizador interage.

  - Implementado em React Native (app) e React.js/Next.js (website).

- Backend (API em Node.js)

  - Responsável pela lógica da aplicação: autenticação, perfis, publicações, análises.

  - Expõe endpoints REST para a app e para o website.

- Base de Dados (MySQL/Firebase)

  - Armazena utilizadores, comentários, métricas e informações de performance.

Módulos Principais

- Módulo de Autenticação

- Módulo de Perfis

- Módulo de Publicações e Comentários

- Módulo de Análise de Performance

- Módulo de Estatísticas e Histórico

- Módulo do Website

Fluxo de Dados

- O utilizador acede à app → envia pedido ao backend → backend valida dados → base de dados devolve informação → backend envia resposta formatada → app apresenta os resultados.

Dependências Externas

- APIs de autenticação (Firebase Auth ou JWT).

- Serviços de alojamento web e backend.

Segurança

- Encriptação de passwords (bcrypt).

- Tokens JWT para sessões seguras.

- Validação de inputs para evitar SQL injection e ataques XSS.

- Registo auditável das ações do utilizador.

Modelo de Dados (Resumo)

Entidades Principais:

- Utilizador

- Perfil

- Publicação

- Comentário

- MétricasDesempenho

- Sessão / Autenticação

Relacionamentos:

- Utilizador 1—N Publicações

- Utilizador 1—N Comentários

- Utilizador 1—N MétricasDesempenho

- Publicação 1—N Comentários

SGBD Escolhido:  MySQL

Motivo: robusto, rápido, gratuito e ideal para aplicações com relações estruturadas.