ANTEPROJETO DA PROVA DE APTIDÃO PROFISSIONAL

Curso Profissional

Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos

Ano Letivo: 2025/2026

| Nome do aluno: | Tomas Xavier Marques Tojeiro | Turma: | 12º E | Nº. | 23 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Nota: inserir as linhas de texto necessárias em cada quadro.

| I | TEMA E TIPOLOGIA |
| --- | --- |
| A Nextplay consiste numa aplicação móvel e de um website complementar. O website terá como principal função a divulgação da aplicação, apresentando as suas funcionalidades e vantagens. A aplicação será uma ferramenta de apoio a clubes de futebol, permitindo que jogadores, treinadores e olheiros interajam entre si, discutindo temas relacionados com treinos, jogos e transferências. Além disso, a aplicação ajudará os jogadores a analisar o seu desempenho durante os jogos, identificando pontos fortes e áreas a melhorar, de forma a orientar o seu desenvolvimento individual e otimizar a performance. |  |

| II | OBJETIVOS DO TEMA/PROJETO |
| --- | --- |
| Os principais objetivos do projeto são: - Criar uma aplicação inovadora que sirva como ferramenta de apoio à gestão e comunicação entre jogadores, treinadores e olheiros de clubes de futebol. - Facilitar a partilha de informação e experiências relacionadas com treinos, jogos e transferências, promovendo uma comunidade ativa no meio desportivo. - Ajudar os jogadores a compreender e melhorar o seu desempenho, através da análise de dados e métricas recolhidas durante os jogos. - Fornecer um website informativo que funcione como meio de divulgação da aplicação, destacando as suas funcionalidades e vantagens para o público-alvo. - Contribuir para o desenvolvimento tecnológico no desporto, aproximando o mundo digital da gestão e evolução de talentos futebolísticos. |  |

| III | FASES DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO (descrição das fases e respetivas datas) |
| --- | --- |
| Concepção e Planeamento (31 de outubro a 27 novembro de 2025) - Definição do tema, objetivos e público-alvo do projeto. - Pesquisa e análise de aplicações semelhantes no mercado. - Criação do anteprojeto, estrutura inicial e calendarização geral. - Elaboração dos primeiros protótipos de design (wireframes). Desenvolvimento Inicial (28 de novembro de 2025 a 29 de janeiro de 2026) - Criação da base de dados e estrutura do backend. - Desenvolvimento das principais funcionalidades da aplicação (registo/login, perfis de utilizador, comunicação entre membros, etc.). - Desenvolvimento inicial do website de divulgação. - Entrega do 1.º protótipo para avaliação preliminar (30/01/2026). Desenvolvimento Avançado e Testes (1 de fevereiro a 7 de maio de 2026) - Melhoria das funcionalidades e correção de erros. - Integração de novas ferramentas (ex.: análise de desempenho dos jogadores). - Testes de usabilidade, segurança e desempenho. - Entrega do 2.º protótipo com melhorias significativas (08/05/2026). Conclusão e Documentação Final (8 de maio a 15 de junho de 2026) - Finalização da aplicação e do website. - Criação e organização da documentação técnica e relatório final. - Entrega do projeto final e autoavaliação (05/06/2026). |  |

| IV | RECURSOS PREVISTOS E METODOLOGIAS A UTILIZAR NA CONCRETIZAÇÃO DO PROJETO |
| --- | --- |
| Recursos previstos: - Hardware: computador pessoal, smartphone para testes da aplicação. - Software: Visual Studio Code(compilador escolhido para o projeto), React Native(Framework para desenvolvimento do website) e Flutter(Framework para o desenvolvimento da Aplicação). - Serviços externos: alojamento web, domínio para o website, e possíveis APIs externas (ex.: autenticação, estatísticas desportivas, notificações). - Outros recursos: contas de teste, ferramentas de design (Figma/Canva) e plataformas de controlo de versão (GitHub). Metodologias a utilizar: - Metodologia Ágil (Scrum/Kanban): o desenvolvimento será dividido em fases curtas (sprints), permitindo revisão e melhoria contínua. - Modelação e planeamento: utilização de diagramas UML e wireframes para definir a estrutura e o fluxo da aplicação. - Testes contínuos: realização de testes de usabilidade, desempenho e segurança em cada fase de desenvolvimento. - Documentação técnica e de utilizador: registo detalhado do processo de criação, implementação e utilização do sistema. - Apresentação e feedback: recolha de opiniões dos utilizadores e orientadores para aperfeiçoamento do produto final. |  |

| (A preencher pelo professor) |  |
| --- | --- |
| Data de receção: |  |
| O(A) Professor(a): | ____________________ |
| Ana Mafalda Silva |  |

Nota: inserir as linhas de texto necessárias e cada quadro.

| V | SUGESTÕES DO PROFESSOR ORIENTADOR PARA A FASE DE DESENVOLVIMENTO |
| --- | --- |

| VI | AVALIAÇÃO DO ANTEPROJETO |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Classificação: |  |  | valores (em extenso) |

| (A preencher pelo professor) |  |
| --- | --- |
| Data: |  |
| O(A) Professor(a): | ____________________ |
| Ana Mafalda Silva |  |